HR Consultant Agent
开发复盘与操作手册

适用版本：V1.0 Release Candidate（1.0.0rc1）

本次维护范围：M21，开发复盘、现有功能加固与操作文档

编制日期：2026-09-30

适用于项目开发者与维护者
涵盖版本演进 运行操作 测试评测 发布与排障

目录

1. 结论与使用定位

2. 整个项目的开发过程

3. 当前架构与职责

4. 安装与启动操作

5. 各功能的实际操作

6. 开发标准操作流程

7. 测试与评测操作

8. 本次功能完善：具体改了什么

9. 安装包与发布操作

10. 数据安全、备份与恢复

11. 常见故障排查

12. 验证记录与当前剩余工作

点击章节可跳转；正文标题可在 Word 导航窗格中浏览。

1. 结论与使用定位

这个项目已经从“五段式 HR 顾问问答”，发展为具备确定性计算、Excel 描述统计、文件知识库、本地 RAG、显式项目 State、显式 Memory 和 Markdown 报告的单 Agent CLI。

当前适用于本地单用户、虚构或获得授权的匿名化数据、有人复核的咨询辅助；不等于企业生产系统，不应直接处理未经授权的员工敏感资料，也不得自动决定录用、淘汰、调薪或处分。

本手册以当前源码、规格、PLAN、Git 记录和留存测试证据为依据。版本能力不代表真实业务效果；自动测试通过不代表不存在任何幻觉、安全漏洞或合规风险。历史验收与本次验收分开记录，见第 12 节。

阅读路径：首次使用看第 4—5 节；理解开发过程看第 2 节；维护代码看第 3、6—8 节；发布和排障看第 9—11 节。

2. 整个项目的开发过程

2.1 先确定产品，再逐版本增加能力

最初没有立即写代码，而是先建立产品与行为契约，再按 Milestone 实现。其价值是把“顾问应怎样回答”“软件应实现什么”“开发到哪里停止”分开管理。

| 阶段 | 核心交付 | 解决的问题 | 保留的边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求设计 | PRODUCT_SPEC、AGENT_SPEC、WORKFLOW、AGENTS、PLAN | 先定义目标、角色、流程、规则与验收 | 不随意加功能 |
| V0.1，M1—M8 | Python CLI、API 连接、独立 Prompt、错误处理、测试 | 用户输入 HR 问题，得到结构化分析 | 不编造数据，信息不足说明；五段回答 |
| V0.2，M9 | calculate_turnover_rate | 离职率由代码精确计算，不由模型心算 | 缺分母不猜测 |
| V0.3，M10 | Excel Reader、20 条虚构样例 | 读取 Sheet、字段、类型、缺失和预览 | Reader 不作业务分析，敏感预览脱敏 |
| V0.4，M11 | 五类 Analytics | 人数、薪酬、离职、绩效和缺失的基础统计 | 统计事实不等于管理结论，不修改原数据 |
| V0.5，M12 | Loader、Parser、Registry、Reader | 回答“企业文件里写了什么” | 实际读取才引用；同名/版本冲突需确认 |
| V0.6，M13 | 分块、本地中文 Embedding、向量检索 | 跨文件找相关内容，附来源与范围 | 不把相似度当制度有效性；不做复杂检索 |
| V0.7，M14 | 显式项目 State | 保存咨询项目目标、阶段、确认事实和引用 | 用户明确要求才保存，不保存完整聊天 |
| V0.8，M15 | 显式长期 Memory | 保存稳定偏好、组织背景、术语、长期约束 | 不自动提取；不保存敏感员工信息 |
| V0.9，M16 | Markdown 报告草稿 | 把已取得的证据与建议形成可追溯交付物 | Generator 不读取上游、不创造事实、不自动发送 |
| V1.0 RC，M17 | Git、CLI 安装、权限、注册表、依赖锁、跨版本评测、CI | 从“能运行”变为“能安装、能验证、能维护” | 不新增业务能力，不宣称生产认证 |
| 项目 Skill | 薪酬诊断方法包 | 将顾问方法拆为可复用开发指导 | 当前不是 Python 自动加载的运行时 Skill |
| M18 | Responses API Streaming、终端颜色 | 区分输入与回答，保留最终结果与工具调用 | 不打印 SDK 内部事件 |
| M19 | 16 案例合成模拟试点、差距报告 | 从真实模型执行中找稳定性问题 | 不把模拟试点当真实客户试点 |
| M20 | 两个 P0 修复、相同案例连续三轮复验 | 修复中间工具轮文本泄露与流式格式恢复缺陷 | 48/48 是当时冻结版本证据 |
| M21，本次 | 格式修复禁用 Tool、保留工具证据、解析错误兜底、此手册 | 防止修复时重复写入；使开发过程可复用 | 不新增 Tool、不升级生产权限 |

2.2 技术路线的实际演变

原始需求提出 OpenAI 官方 Python SDK，随后按用户要求使用 DeepSeek 密钥与模型。当前实现是 OpenAI 官方 Python SDK + DeepSeek OpenAI 兼容 Responses API + 本地 Function Calling 循环，不是 OpenAI Agents SDK。

因此不要把 Runner.run_streamed() 的示例机械复制进当前代码。现有非流式入口是 HRConsultant.ask()，流式入口是 HRConsultant.ask_streamed(..., on_text_delta=...)，底层使用 client.responses.create() / client.responses.stream()。

本地 RAG 默认用 BAAI/bge-small-zh-v1.5，不需要 OpenAI Embedding 密钥。向量索引存在 knowledge/vector_index.sqlite3，是 V0.6 已有、可重建的本地缓存，不是企业业务数据库；V1.0 禁止新增业务数据库或外部向量服务，并非要求删除已有索引。

2.3 开发中出现的典型问题及经验

| 问题 | 原因与解决方法 | 可复用经验 |
| --- | --- | --- |
| 在 % 后输入“你好”报 command not found | 当时处于 zsh，不是 Agent；先启动程序 | 区分 shell 命令与 Agent 输入 |
| .venv/bin/python 不存在 | 当前目录是用户家目录，不是项目根目录 | 先 cd，或使用绝对入口 |
| HTTP 401 与“无法连接”混淆 | 401 是认证类反馈；网络错误与认证错误分别处理 | 不把服务端拒绝统称网络不通 |
| “基于当前项目生成报告”报 project_not_found | 没有选中项目，不能伪造项目上下文 | 显式创建/选择；不是所有报告都必须有 State |
| “平均薪酬最高”被误解为“薪酬不合理” | 统计事实缺岗位、职级和市场依据 | 把数据事实、中性描述、假设、管理结论分层 |
| 原模拟试点 14/16，Tool 都命中 | 算对不代表回答交付成功；流文本与结构也会失败 | 测工具执行、最终结果和可见输出三个层面 |
| 流式工具中间轮与最终结果不一致 | 累计显示了工具调用前说明 | 中间轮完整消费但不显示，只交付最终轮 |
| 坏格式已经写到终端后无法撤回 | 终端显示不可逆 | 当前先缓存、校验/修复，再显示 |
| 格式修复可能再次调用写入 Tool | 修复原来复用完整工具循环 | 本次修复只使用已有证据，不开放 Tool |

2.4 Git 历史的证据边界

本仓库首个 Git 基线提交已包含 V0.9；V0.1—V0.8 的阶段依据来自规格、PLAN 和测试，不存在可逐版恢复的独立 Git 提交，不能补造开发日期或声称每版都有 tag。

| Git 提交 | 日期 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| dca39c9 | 2026-09-28 | 建立 V0.9 基线 |
| 803a4c2 | 2026-09-28 | V1.0 RC 加固 |
| 9adfefa | 2026-09-28 | 薪酬诊断项目 Skill |
| 71f6d58 | 2026-09-28 | CLI 流式输出 |
| 4ab7665 | 2026-09-28 | 终端颜色 |
| a9574a7 | 2026-09-29 | 匿名化合成试点 |
| 193518e | 2026-09-29 | 显示前校验与流式 P0 修复 |

本次 M21 是否已提交应以 git status / git log 为准；本手册不替用户自动提交、打新 tag 或发布。

3. 当前架构与职责

3.1 核心目录

hr_agent/

├── PRODUCT_SPEC.md / AGENT_SPEC.md / WORKFLOW.md

├── AGENTS.md / PLAN.md / README.md / DEVELOPMENT_MANUAL.md

├── RELEASE_V1.0.md / PILOT_PLAN.md / PRODUCTION_READINESS_GAP_REPORT.md

├── pyproject.toml / requirements.txt / requirements-lock.txt / .env.example

├── src/

│   ├── main.py              # CLI、颜色、环境加载、安全错误提示

│   ├── agent.py             # 模型调用、工具编排、格式校验与结果提交

│   ├── prompts.py           # Agent instructions 与格式修复指令

│   ├── config.py            # 运行数据根目录

│   ├── security.py          # 敏感信息规则、私有目录与原子写入辅助

│   ├── tools/               # 离职率计算、Excel 读取

│   ├── analytics/           # 仅接收内存记录，完成统计

│   ├── knowledge/           # 文档解析/登记/读取，以及独立 RAG 层

│   ├── state/               # 项目 State

│   ├── memory/              # 显式长期 Memory

│   └── reports/             # Markdown 草稿校验与保存

├── tests/                   # 单元、集成、CLI、错误与真实 API 测试

├── evals/                   # 冻结案例、评测器、试点脚本、历史证据

├── data/sample_employees.xlsx

├── knowledge/documents/     # 原文；自带五份完全虚构 Markdown

├── knowledge/parsed/        # 已登记文档的标准化解析结果

├── knowledge/index.json     # 文档 Registry

├── knowledge/vector_index.sqlite3  # 可重建向量索引

├── state/projects.json / state/memories.json

├── reports/generated/       # 生成的 Markdown 草稿

├── .codex/skills/compensation-diagnosis/

└── .github/workflows/tests.yml

运行产物不一定都存在于新安装环境中；不要把目录示意当作已成功创建文件的证据。

3.2 三条核心数据流

用户问题 → HR Agent → Excel Reader → 内存 records → Analytics → 结构化统计 → Agent解释

用户文件 → Loader → Parser → Document → Registry → Reader 或 RAG → 文件依据 → Agent解释

明确保存请求 → State / Memory；明确报告请求 → 上游证据 → Report Generator → Markdown草稿

Agent 是选择与解释层，不是计算器或文件解析器。分析模块不直接读 Excel；Excel Reader 不判断薪酬公平；Report Generator 不偷偷重新检索资料。

对模型开放的 Analytics Tool 接收 file_path 等参数；agent.py 的适配层先调用 read_excel_data()，再把真实 records 传给分析函数。它不是把前五行预览当成全量数据。工具轨迹里的 Reader 可以包含模型显式读取和适配层自动读取，所以同一问题出现两次 Reader 不一定是重复统计 Bug。

3.3 当前 28 个 Tool

| 工具组 | 注册的 Tool 名称 | 职责与限制 |
| --- | --- | --- |
| 公式计算，1 | calculate_turnover_rate | 有足够人数依据才算离职率 |
| Excel，1 | read_excel_metadata | 元数据与脱敏预览，不做业务统计 |
| Analytics，5 | calculate_headcount、analyze_compensation_summary、calculate_turnover_analysis、analyze_performance_summary、analyze_missing_data | 描述统计、基础分组与明确公式 |
| Knowledge，4 | register_knowledge_document、list_knowledge_documents、get_document_metadata、read_knowledge_document | 解析登记、精确读取与来源 |
| RAG，3 | build_knowledge_index、get_knowledge_index_status、search_knowledge_base | 本地分块/向量/检索，不裁决制度版本 |
| State，6 | create_project_state、list_project_states、get_project_state、select_project_state、update_project_state、archive_project_state | 显式项目上下文，不自动写入 |
| Memory，7 | save_memory、list_memories、get_memory、search_memories、update_memory、archive_memory、forget_memory | 显式稳定上下文，搜索为关键词匹配 |
| Report，1 | generate_hr_report | 保存可追溯 Markdown 草稿，不自动发送 |

工具定义集中汇入 src/agent.py:REGISTERED_TOOLS；简单执行器由 SIMPLE_TOOL_HANDLER_NAMES 映射；计算和 Analytics 有专门适配。保留名称唯一性，不为每个文档新建 Tool。

3.4 证据层级与输出协议

一般 HR 分析使用五个非空一级标题，名称和顺序固定：问题判断、可能原因、需要补充的信息、建议措施、下一步行动。纯文件列表、元数据、State、Memory、报告结果等有既有专项输出协议；不能要求所有操作结果都硬套五段，也不能用内部前缀绕过正式分析校验。

| 类型 | 可以表达 | 不能直接推出 |
| --- | --- | --- |
| FACT / USER_CLAIM | 用户提供事实与用户观点分开标记 | 用户主张已经被外部核验 |
| DATA FACT | Tool 算出的记录数、均值、离职率 | 部门管理好坏、员工应被淘汰 |
| DOCUMENT_FACT | 成功读取的制度条文 | 企业现实中已经按条文执行 |
| PROJECT_CONTEXT | 用户确认保存的项目输入 | 外部调查或业务验证结论 |
| MEMORY_CONTEXT | 曾明确保存的稳定上下文 | 当前仍有效，或可覆盖真实文件证据 |
| HYPOTHESIS | 待验证的可能原因 | 确定原因或因果关系 |
| RECOMMENDATION | 有边界的管理建议 | 正式法律意见或自动人事决定 |

来源优先级与事实等级是两个维度：企业文件优先回答“我们公司规定什么”，但文件内容本身仍不是实际执行证据。

3.5 Skill、Prompt、Tool 的区别

.codex/skills/compensation-diagnosis/ 是给 Codex 开发协作使用的方法包；其目录位置符合项目 Skill 的发现习惯。当前 Python Runtime 没有扫描或自动加载这个目录，相关测试检查方法包文件与契约，并不证明运行中的模型自动执行了 Skill。

src/prompts.py 才是当前模型实际收到的 instructions；Tool 是确实执行的 Python 函数。不要把“已建 Skill 文件夹”写成“已增加自动诊断业务能力”，也不要为了目录美观新增运行时 Skill 框架。

4. 安装与启动操作

4.1 新环境

以下命令在项目根目录执行。先确认 Python 3.11+。

cd /path/to/hr_agent

python3 --version

python3 -m venv .venv

source .venv/bin/activate

python -m pip install ".[dev]"

python -m pip check

开发时可用 python -m pip install -e ".[dev]"，让源码修改直接生效；普通非 editable 安装后，修改源码并不会同步更新已安装包，需重新执行安装命令。不要仅修改仓库然后误测旧的 hragent。

pyproject.toml 是包依赖与入口的主要来源；requirements.txt 兼容旧安装习惯；requirements-lock.txt 是已验证 macOS/Python 3.13 的精确版本快照，不保证能在所有平台照搬。

复现该锁定环境：先安装 requirements-lock.txt，再 python -m pip install . --no-deps。本次环境依赖已完整存在，因此重新安装本项目时使用 --no-deps --no-build-isolation；初次安装不要随意使用这两个参数。

4.2 密钥与运行目录

若 .env 已存在，直接编辑，不要覆盖。若不存在，可复制模板并限制权限：

cp -n .env.example .env

chmod 600 .env

用本地编辑器填写 DEEPSEEK_API_KEY，不要把密钥发到聊天、写进源码、终端记录或测试结果。此前公开过的密钥应在服务商侧吊销并重新生成。

| 变量 | 当前含义 |
| --- | --- |
| DEEPSEEK_API_KEY | 必需的 Agent API 密钥，不是 OpenAI 密钥 |
| DEEPSEEK_MODEL | 模型配置，当前代码默认 deepseek-flash |
| HR_AGENT_HOME | 所有运行数据与 CLI .env 查找的根目录 |
| HR_AGENT_EMBEDDING_MODEL | 可选本地 Sentence Transformers 模型 |
| NO_COLOR | 设置后关闭终端颜色 |

环境变量优先于 .env。只配置 OPENAI_API_KEY 不能让当前 DeepSeek Agent 工作；本地 Embedding 不需要新增密钥。首次模型下载可能需要网络与磁盘空间。

HR_AGENT_HOME 应在启动 Python 前设置，因为根目录在模块导入时确定。未设置时：当前项目根目录 → 可识别的源码根目录 → 安装包在其他目录运行时使用 ~/.hragent。

要从任意目录继续使用本项目已有资料，在自己的 shell 配置中设置一次：

export HR_AGENT_HOME='/path/to/hr_agent'

4.3 最简单的启动方式

激活虚拟环境后：

hragent

未激活时，在项目目录：

.venv/bin/python -m src.main

任意目录也可以使用完整可执行路径：

HR_AGENT_HOME='/path/to/hr_agent' /path/to/hr_agent/.venv/bin/hragent

等到“请输入企业人力资源管理问题：”出现再输入 HR 问题；不要把这个提示文本当成 shell 命令。支持 退出、exit、quit、q 结束。当前进程内成功问答会成为后续上下文，退出后不保存完整聊天。

4.4 Streaming 的真实行为

当前完整消费 SDK 流，只收集 ResponseTextDeltaEvent，对应 response.output_text.delta。工具调用中间轮的文字不显示；最终轮先完成前缀处理、结构校验及最多一次修复，再按原 delta 顺序显示。

这是原生流式传输加安全缓存，不是“模型生成一个 token 就立即显示一个 token”。 首字仍需等待最终轮完成。不要把它宣传为即时逐字体验。

修复请求携带本轮实际 Tool 结果，但 tools=[]；若服务仍返回 Function Call，本地拒绝执行。SDK 严格参数解析失败最多做一次兼容重试，本地参数验证不会放宽；再次失败返回简洁错误。成功后保留 last_response 与 last_final_output。

交互式 TTY 中输入青色、回答绿色；管道、重定向或 NO_COLOR=1 hragent 使用纯文本。

5. 各功能的实际操作

5.1 HR 问答与离职率

我们公司大约200人，最近销售人员离职明显增加，管理层认为是薪酬问题，应该如何分析？

公司年初200人，年末180人，全年离职30人，离职率是多少？

今年离职30人，离职率是多少？

第一个问题必须区分用户主张和原因假设；第二个问题实际 Tool 返回平均人数 190、离职率 15.79%；第三个问题缺分母，应询问平均人数，或同时补充期初/期末人数，不猜测。

开发者可独立验证确定性 Tool，无需 API 密钥：

python -c "from src.tools import calculate_turnover_rate; print(calculate_turnover_rate(leavers=30, starting_headcount=200, ending_headcount=180))"

统计期间与人数口径仍由用户确认；算式正确不代表统计口径正确。

5.2 Excel 读取与分析

提供绝对文件路径，多 Sheet 时同时指定名称：

请读取 /path/to/hr_agent/data/sample_employees.xlsx，这个文件有哪些字段？

请读取同一文件，各部门有多少人？

请读取同一文件，各部门 monthly_salary 的平均工资是多少？

请读取同一文件，各部门 performance_score 的平均分是多少？

请读取同一文件，哪些字段有缺失值？

“同一文件”依赖当前会话已提供的路径；新进程重新提供。Reader 只支持 .xlsx，不会写回原文件。样例是 20 条完全虚构记录、8 个字段，并有人为缺失。

| 分析函数的 Python 输入 | 主要输出 | 解释约束 |
| --- | --- | --- |
| calculate_headcount(data, group_by=None) | total_headcount、groups、计数规则 | 每条记录计一人，不自动去重或推定在职总数 |
| analyze_compensation_summary(data, salary_field, group_by=None) | count、mean、median、min、max、missing_count | 缺失薪酬不参加均值，保留总记录数与缺失数 |
| calculate_turnover_analysis(data, ..., average_headcount=None, starting_headcount=None, ending_headcount=None) | 在职/离职/未知状态人数、各部门离职人数、可选离职率 | 不从静态快照推测期间平均人数；不提供自动期间筛选 |
| analyze_performance_summary(data, performance_field, group_by=None) | 有效样本、缺失、均值、中位数和极值 | 不自动标记低绩效员工或决定淘汰 |
| analyze_missing_data(data, fields=None) | 各字段缺失数量与比例 | 不自动填补数据 |

分析数据有多条时期记录、重复员工或不明确的状态口径时，先说明限制。当前人数 Tool 不做员工 ID 唯一性去重；“20 条记录”不能在所有文件中都等同于“20 位独立在职员工”。

5.3 企业文件：放入、登记、读取

支持 .txt、.md、.docx、文本型 .pdf。不支持扫描 PDF OCR，也不把 .xlsx 作为企业文档解析。

放入 knowledge/documents/ 不等于登记成功。Agent 中可明确请求导入；也可直接登记模拟文件：

python -c "from src.knowledge import register_document; print(register_document('knowledge/documents/02_薪酬管理制度.md'))"

python -c "from src.knowledge import list_documents; print(list_documents())"

登记会解析原文，生成统一 Document，把 metadata 放入 knowledge/index.json，解析文本放入 knowledge/parsed/。Document 含 document_id、file_name、file_type、title、text、character_count、created_at、source_path、metadata、parse_status；metadata 包含内容摘要、文件大小与时间等。

知识库里有哪些文件？

根据薪酬管理制度，年度调薪是什么时候？请说明来源。

绩效制度规定多久进行一次绩效沟通？

来源应来自实际读取结果，不是模型一般知识。Reader 默认单次 4000 字符，最多 6000 字符；超过时按 start / end 分段继续，不把截断结果误作整份制度。

同名文件、多个版本或相互冲突的制度：先展示候选来源与 metadata，再让用户确认有效版本。不能仅凭文件名含“2026”就认定有效；文件规定也不代表实际执行。

5.4 RAG：登记之后再建立索引

python -m src.knowledge.rag_cli build

python -m src.knowledge.rag_cli status

python -m src.knowledge.rag_cli search "年度调薪什么时候进行" --top-k 3

默认分块大小 500 字符、重叠 80 字符；CLI 可指定 --chunk-size 和 --overlap。登记新增、变更或删除后检查状态，过期时重新 build。源文件修改后应重新登记，不能以旧解析副本证明已读取最新原文。

公司制度里关于绩效奖金有什么规定？请引用实际来源。

请在所有文件中找与年度调薪相关的5段内容。

明确文件优先精确 Reader；跨文件或未指定文件才使用 RAG。返回来源、document_id、片段字符范围；相似度只排序，不证明文件有效、规定合规或已执行。

5.5 Project State：项目专属上下文

请创建一个项目，名称是销售离职诊断，目标是识别销售人员离职增加的原因，公司约200人。

把“销售人员离职增加是管理层观察，尚未核实离职率”保存到当前项目。

把“需要统计期间和平均销售人数”记录为待补信息。

有哪些项目？

继续当前项目，请显示状态。

创建后自动选中；已有项目切换时使用列表实际返回的 project_id，不能把示例 PRJ-XXXXXXXXXXXX 当真实 ID。JSON 位于 state/projects.json。归档不删除源文档，也不能继续更新归档项目。

project_not_found 表示没有相应项目/当前选择，并非 API 失效。用户只是普通提问时不要自动创建项目。读取 State 后的内容属于 PROJECT_CONTEXT，不是新取得的文件/数据证据。

5.6 Memory：跨项目稳定上下文

请记住：回答默认用简洁中文。

请记住：我们将员工称为伙伴，这是内部术语。

你记住了什么？

你记得我们公司的考勤口径吗？

支持 preference、organization、terminology、standing_instruction 四类，位于 state/memories.json。更新、归档、彻底忘记均用真实 memory_id 且需明确请求。

不要把项目进度写进 Memory；不要把 Excel 数据、制度全文、员工个人工资、处分或投诉保存进去。Memory 检索是关键词匹配，不是 RAG；可能过期内容先核实。

5.7 Markdown 报告

请根据我刚才提供的信息生成一份销售离职诊断报告；离职增加尚未核实，薪酬只是管理层假设。

请基于当前项目生成HR报告。

请读取薪酬管理制度，并根据实际内容生成制度摘要报告。

第一类可基于当前用户输入，不必强制创建项目；第二类必须有可读取的当前项目；第三类必须实际读取文件。找不到项目时可以选择/创建项目，或由用户明确改为基于本轮输入，不能悄悄换报告依据。

Generator 输入：title、executive_summary、problem_assessment、evidence、possible_causes、missing_information、recommendations、next_actions、assumptions_and_limitations、source_references。

报告固定九部分：执行摘要、问题判断、已知事实与依据、可能原因、需要补充的信息、建议措施、下一步行动、假设与限制、来源索引。成功返回真实 report_id 与绝对路径，保存在 reports/generated/；标记为自动生成草稿，仅支持 Markdown。

5.8 完整链路示例：Excel → Analytics → Agent

输入：读取样例文件，询问各部门平均工资。

本次独立执行 Reader 与 analyze_compensation_summary(..., salary_field='monthly_salary', group_by='department')，实际取得：

| 部门 | 有效样本数 | 缺失薪酬数 | 平均月薪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售部 | 4 | 0 | 7566.75 |
| 技术部 | 3 | 1 | 9596.83 |
| 运营部 | 4 | 0 | 11417.75 |
| 人力资源部 | 4 | 0 | 13343.25 |
| 财务部 | 4 | 0 | 15268.75 |

这是虚构样例的统计事实，不是真实客户的薪酬现状。Agent 可以中性说明财务部平均月薪最高；不能直接说财务部过度支付。技术部均值仅含 3 个有效样本，缺失值未填补。真实模型完整链路结果留存于本次模拟复验 JSON，见第 12 节。

6. 开发标准操作流程

每次只做一个当前授权 Milestone，不因为现有目录方便就增加未来能力。

1. 阅读 AGENTS.md、产品相关章节、AGENT_SPEC.md、WORKFLOW.md、当前 PLAN 和 README。

2. git status --short 核对用户已有修改；保留无关改动，不 reset 或覆盖。

3. 记录 Milestone：Objective、Tasks、Files、Acceptance Criteria、Validation Command、Status。未开始 TODO，执行中 IN_PROGRESS，验证完成才 DONE。

4. 运行改动相关基线测试；明确要修复的失败、边界与证据，不能仅凭印象改 Prompt。

5. 最新用户要求与旧规格冲突时先同步适用规格，再做最小实现。

6. 在正确职责层修改：Reader 读、Analytics 算、RAG 检索、State/Memory 显式保存、Report 排版、Agent 编排、CLI 显示。

7. 先验证程序行为，再运行新增/相关测试、错误路径和全量离线回归。

8. 涉及模型编排时追加真实 API 验证，使用虚构数据和隔离运行目录，保留失败证据。

9. 对照 Acceptance Criteria、Agent 边界和工作流；失败先修复，不降低门槛或删测试。

10. 更新 README、PLAN、评测记录和已知限制；如实报告未验证项，完成后停止。

关键函数使用 type hints，代码清晰、职责单一；复杂约束写简洁注释。密钥不得硬编码；Tool 错误应是清晰结构化结果，Agent/CLI 错误应为安全可理解文本。

6.1 按改动选择测试

| 修改对象 | 至少检查 |
| --- | --- |
| CLI / 颜色 / 启动 | test_cli.py、test_project_smoke.py、真实入口 |
| API / 格式恢复 / Streaming | test_agent.py、test_api_client.py、test_errors.py、test_streaming.py |
| 计算 / Excel / Analytics | 对应单元测试 + test_*integration.py + 样例链路 |
| 文档 / RAG | Loader/Parser/Registry/Reader、chunking/embeddings/vector_store、RAG 集成 |
| State / Memory / Report | store/generator 与工具单元测试、集成测试、隐私和写入失败 |
| Prompt / 行为规格 | instructions、固定案例、真实模型、人工证据复核 |
| 打包 / 配置 / 依赖 | release_hardening、源码与已安装 CLI、项目外目录、pip check |

这不是只跑对应测试的免责清单；现有完整离线回归仍应通过。

6.2 以后若授权新增 Tool

先更新版本范围和规格，再编写独立函数与输入验证、结构化输出、错误处理；定义 Function schema 与清晰调用条件；接入现有注册/适配机制；测正确调用、无需调用、缺信息、恶意或错误参数、工具失败及原功能回归。

目前 V1.0 不授权新增业务 Tool，也不预建下一版接口。禁止为了“完善”擅自加入数据库、多人系统、Web UI、MCP、机器学习、复杂薪酬诊断或 Word/PDF 报告。

7. 测试与评测操作

7.1 离线测试与静态检查

python -m pytest -q

python -m pytest -q tests/test_agent.py tests/test_streaming.py tests/test_errors.py tests/test_api_client.py

python -m compileall -q src tests evals

python -m pip check

git diff --check

默认 pytest 排除 live 测试，模拟客户端不请求远程模型。没有报错不等于测试运行过；检查通过数、跳过/排除数与退出码。

7.2 真实 API 测试

会产生真实 API 调用与费用；使用虚构测试问题。当前测试不会自动加载 .env，CLI 才会。若密钥仅在 .env，在项目目录运行：

python -c 'from dotenv import load_dotenv; load_dotenv(".env", override=False); import pytest; raise SystemExit(pytest.main(["-q", "-m", "live"]))'

如果已配置进程环境变量，直接 python -m pytest -q -m live。RAG 在线测试需要已准备好的本地模拟索引；测试可能跳过，不应把 skipped 写成通过。

在线 State/Memory/Report 选择测试替换写入执行器以免修改正式资料；它们证明模型选择了 Tool，不单独证明真实持久化已经完成。完整持久化链路由离线临时目录测试和隔离模拟试点补充。

7.3 四套案例的不同用途

| 案例文件 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| acceptance_cases.json | 12 | V0.1 固定验收，含连续对话 |
| test_cases.json | 24 | 八类 HR 问题，人工七维质量复核 |
| v1_capability_cases.json | 24 | V0.2—V0.9 工具选择和边界契约 |
| pilot_cases.json | 16 | 真实模型、匿名化合成场景、流式/最终结果完整链路 |

不要将案例数量和 pytest 项目数量相加称为“独立样本总数”，其中存在重复覆盖。

已有跨能力回答可用 python -m evals.evaluator --cases evals/v1_capability_cases.json --results /实际路径/recorded_results.json 做确定性检查。评测器不替你运行 Agent，也不以关键词匹配代替人工判断。

7.4 安全执行模拟试点

python -m evals.pilot_runner --cases evals/pilot_cases.json --results evals/pilot_results_new_run.json

new_run 是命名示例，每次改成新的唯一名称，不要覆盖历史证据。脚本自动加载项目 .env，在导入业务模块前设置临时 HR_AGENT_HOME，登记五份虚构文档并构建本地索引，运行16个案例。临时 State、Memory、索引与报告结束后清理；正式目录不受影响。

检查完成无异常、预期 Tool、禁止 Tool、必要/禁止文本、五部分结构、stream/final 一致性与明显敏感信息。原始回答有随机性；一次16/16不能替代连续三轮门槛，更不能替代真实用户试点。

7.5 连续三轮门槛如何执行

在计划进入授权真实业务试点前，冻结代码、Prompt、案例和预期契约；相同16案例连续执行三轮，各自使用新临时目录与独立结果文件。每轮16/16、合计48/48，无阻断失败、禁止 Tool 为0。保存执行时间、模型、代码/案例摘要与结果摘要。

任何修复后的旧失败不能删掉；中途修改代码要重新冻结并重跑完整三轮。历史48/48只对其记录的源码摘要有效。本次改变 agent.py 后，不能将历史三轮算作当前代码的三轮验证；具体本次结果见第12节。未完成新的三轮与业务授权前，不启动真实业务试点。

8. 本次功能完善：具体改了什么

本次没有增加业务能力、Prompt、Skills 或 Tool；只补现有编排与异常控制。

1. 修复上下文保留：格式修复携带本轮已取得的 Function Call 与实际 Tool Result，而非仅用用户问题和坏格式文本重新开始。

2. 禁用修复中的 Tool：正常循环照常注册28个 Tool，修复请求传 tools=[]；服务若仍返回调用，本地直接停止，不能重复创建项目、保存 Memory 或生成报告。

3. 保持正式回答合同：修复后的正式分析仍必须通过五段校验，不能通过改成内部专项前缀绕过。

4. 解析失败受控：流式 SDK JSON 解析的兼容重试耗尽后转成 AgentError，不把原始载荷或 traceback 给普通用户，当前 CLI 允许再输入。

5. 专项回归：新增7个测试，覆盖流式与非流式证据保留、拒绝写入 Tool、结构绕过、重复解析失败与禁用工具的兼容重试。

不承诺自动回滚：Tool 在最终回答前已经成功写入的 State/Memory/报告，回答失败后可能仍存在；不提交聊天历史不等于写入回滚。用户重试前先列出项目/记忆或检查报告路径，避免重复请求。当前没有跨工具事务或通用幂等机制，不应在本次擅自搭建。

9. 安装包与发布操作

1. 在明确授权的版本范围内完成实现，保留 Git diff 和所有原始评测。

2. 全量离线测试、适当在线验证、pip check、compileall、diff check。

3. 普通非 editable 安装重新 python -m pip install ".[dev]"，验证安装成功，再测试 hragent。

4. 项目根目录测兼容入口，项目外目录用绝对 CLI + 明确 HR_AGENT_HOME；核对实际模块路径，防止源码测试/安装包测试混淆。

5. 检查包不含 .env、企业原文、解析文本、项目/Memory数据、报告及模型缓存。当前打包范围为 src*，样例与文档需作为仓库资料另外取得。

6. 保持精确锁与验证环境一致；升级依赖要明确动机并独立回归，不为消除更新通知而升级所有库。

7. 更新发布说明和已知限制，检查 CI 的实际运行结果；“配置了矩阵”不等于本轮在所有平台执行成功。

8. 只有取得提交/发布授权才 commit、打 tag 或推远端；本手册不自动执行这些外部或版本状态变更。

V1.0 是 RC，仍不授予生产准入。新的企业级权限、安全、治理或部署能力需要新规格与单独计划。

10. 数据安全、备份与恢复

10.1 API 与本地数据边界

DeepSeek 会收到系统指令、本轮问题、当前进程成功历史、工具定义及工具返回内容。原文件不作为附件自动上传，但文件片段、RAG片段、脱敏预览、统计和显式上下文可能进入 API 请求。

当前只有有限正则/字段脱敏，不是完整 DLP；直接输入的用户问题不会得到全面自动匿名化。昵称、组合身份、上下文可再识别信息和非标准敏感字段仍可能遗漏。因此真实试点前先人工匿名化，审查供应商政策并获得企业授权。

POSIX 新建运行目录0700、持久化文件0600，只防普通系统用户访问；不提供静态加密、身份认证、租户隔离或防管理员读取。报告和评测 JSON 也可能含企业信息，应按其敏感程度控制访问，不公开传播。

10.2 备份清单

停止正在写入的 Agent，再复制到专用私有备份目录：企业原始文件、Registry、parsed、projects.json、memories.json、已生成报告。.env 如需备份，单独加密保管，不进入 Git 或评测资料。索引可重建，复制SQLite时避免同时写入。

Git tag 不包含忽略的运行数据。恢复前先保留当前数据副本，再切换经过验证的代码版本或安装包，检查 schema 与依赖兼容。不要用 git reset --hard 恢复用户数据，也不要删整个 workspace。

模拟试点临时报告路径在运行结束后不再存在；其生成事实由执行时的结果和检查证明，不应声称现在仍能打开那个临时文件。

11. 常见故障排查

| 现象 | 先检查 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| zsh: command not found: 你好 | 是否只见 % 而非中文提示 | 先启动 Agent，再输入问题 |
| .venv/bin/python 不存在 | pwd、虚拟环境位置 | 进入项目目录或用绝对路径 |
| hragent 不存在 | 是否已安装包、激活 .venv | 重新安装，或用 .venv/bin/hragent |
| 缺依赖 | 当前 Python 与 pip 是否同一环境 | 使用 python -m pip，按项目安装，不全局乱装 |
| 缺少密钥 | .env 在哪个运行根目录、变量名是否正确 | 配置 DEEPSEEK_API_KEY；不在聊天提交密钥 |
| 401/认证失败 | 密钥所属服务、吊销/失效、环境变量是否覆盖新值 | 安全更新密钥，重新启动；不是换Prompt |
| 402/余额不足 | 账户余额与授权 | 补足额度或稍后重试，不改代码伪装成功 |
| 429/受限 | 请求频率与服务额度 | 降低频率、稍后重试 |
| 无法连接/超时 | 网络、DNS、代理、服务状态 | 修复连接后重试，不假装模型已回答 |
| Excel失败 | 文件路径、扩展名、损坏、多Sheet | 指定可读 .xlsx 与正确 Sheet |
| 统计字段失败 | 名称、类型、空数据、全部缺失 | 修正输入或承认无足够统计依据，不填补业务数据 |
| PDF无文本 | 是否扫描件或不可读 | 返回明确错误；当前不支持OCR |
| 找不到制度 | 是否登记、名称/ID、运行根目录 | 列文件、确认候选，再读取 |
| 多版本冲突 | 各来源metadata与用户确认 | 展示冲突，不按语义分数裁决 |
| RAG不可用 | 是否登记、status、模型缓存、索引过期 | 重新登记变更并build；不要假装已检索 |
| project_not_found | 有无当前项目、ID是否存在 | 用户选择或明确创建；不自动补建 |
| Memory不存在 | ID、归档、运行根目录 | 列出实际记录；不编造记忆 |
| 报告无上游证据 | 当前输入/项目/文件/数据是否实际取得 | 补充或读取；缺少的部分保留为缺口 |
| 五段结构错误 | 是否经过唯一修复、Prompt是否漂移 | 保留失败证据；不能放宽格式掩盖问题 |
| 修复阶段请求Tool | 服务是否忽略了tools空列表 | 本地拒绝；检查实际写入状态后再重试 |
| 流式JSON仍无法解析 | 一次兼容重试是否耗尽 | 安全报错，允许重试；不打印敏感载荷 |
| 新代码没生效 | editable与非editable、入口、实际模块位置 | 重装包；区分当前源码与旧安装包 |

不要把整份 .env、带员工信息的原文或原始请求贴到排障聊天。正常用户只看简洁错误；详细调试也应控制敏感数据，不能为了排障增加未经授权的永久聊天日志。

12. 验证记录与当前剩余工作

12.1 历史证据，不覆盖

M19：16案例首轮14/16；两个失败独立复验0/2，保留原始结果。

M20：相同16案例连续三轮48/48，预期 Tool36/36，禁止 Tool0，平均9.093秒，最大21.499秒。

原始证据：evals/pilot_results.json、pilot_failure_retest.json、pilot_results_round_1.json—pilot_results_round_3.json、pilot_results_3_round_summary.json。

这些记录对应当时冻结代码；本次源码变化不修改它们的摘要或成绩，也不把它们当成当前代码三轮通过。

12.2 本次 M21 验证

以下为本次已完成验证，实际环境为 macOS / Python 3.13.5 / DeepSeek deepseek-flash；没有将 CI 配置当成其他平台本次执行结果。汇总与源码/结果摘要见 evals/m21_validation_summary.json。

专项：35项通过。

完整离线：273项通过、21项在线测试默认排除。

compileall、pip check、git diff --check：通过。

wheel构建及重装：通过，版本仍为1.0.0rc1。

源码入口与安装CLI启动、问候、退出：通过。

完整真实 API 回归：21项通过、273项离线测试排除，没有在线跳过。

项目外目录的已安装 CLI：成功等待输入、问候与退出。

首轮模拟：15/16、预期 Tool12/12、禁止 Tool0；evals/pilot_results_m21.json 保留完整原始结果。

首轮PILOT-16：未调用报告工具，明确“不支持 Word”和“没有……发送能力”，但发送能力拒绝语句未匹配既有正则，故自动契约仍记FAIL；本次技术复核认为是字面检测漏识别，不等于获得第二位独立评审通过。没有改题、改正则或改写成绩。

同一代码与未修改标准的完整复验：16/16、预期 Tool12/12、禁止 Tool0；平均9.029秒、最大20.972秒，另存为 evals/pilot_results_m21_retest.json。这不消除首轮原始FAIL，也不能拼接历史轮次算成当前48/48。本次未执行新的连续三轮，不满足当前代码的48/48准入门槛。

已安装 CLI 在项目外目录实际完成离职率问答：Tool结果平均人数190、离职率15.79%，回答五部分完整，退出正常。

12.3 专业建议与优先级

近期不要继续堆业务功能。优先收敛一个真实咨询工作流，例如“销售离职初诊”：确认口径 → 读取匿名化表格与有效制度 → 工具计算 → 区分事实/假设 → 人工复核报告。

1. 真实试点前门槛：最终代码重新冻结后完成相同16案例连续三轮48/48；这是进入授权试点的技术前提，不是生产准入。

2. 授权匿名化业务试点：企业明确数据授权、供应商政策、使用人、目的和停止机制；采集真实使用者反馈与两名独立评审，不自动代替他们。

3. 高优先级可靠性欠账：写入后的错误恢复/重复请求治理、输入与来源的更强约束、上下文长度与调用预算。必须先明确新验收和授权，不把事务/审计系统悄悄塞入当前版本。

4. 体验取舍：如果仍要求即时token显示，需要重新设计增量输出协议与不可撤回内容风险；当前缓存门是明确的安全选择，不靠模拟逐字输出解决。

5. 生产前独立项目：身份权限/租户、安全与隐私治理、监控SLO、备份恢复、目标平台依赖验证、人工复核责任与申诉流程。现在的正则脱敏和本地权限不能替代这些控制。

评测契约也有维护欠账：PILOT-16的正则未覆盖“没有发送能力”等同义拒绝。以后可在独立评测版本中增加明确拒绝的正反例，避免将“没有发送限制”等相反含义误判通过；保留原冻结契约与原成绩，新契约仍需重新完整验证，不能借此回改失败分数。

边界未改变：不新增机器学习、预测、复杂异常、因果推断、人员标签、自动人事决策、Web UI、多Agent、MCP或其他报告格式。新的能力需求应从产品规格和Milestone开始，而不是从新增文件夹开始。

可复用的开发原则：一个版本解决一个真实问题，用工具产生可追溯事实，用测试保护旧行为，用人工复核控制高风险结论。